| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK TÔ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Đăk Tô, ngày tháng năm 2024 |

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK TÔ

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 160/NQ-HĐND, ngày 23/11/2020 của HĐND huyện Đăk Tô về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô;

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND, ngày    /12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô; Báo cáo thẩm tra số     /BC-HĐND, ngày    /    /2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy mô đầu tư: Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư hệ thống xử lý nước thải; đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

1.2. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải:

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải công nghiệp riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

- Hệ thống thu gom nước thải được đầu tư xây dựng bằng hệ thống đường ống HDPE hai vách DN200mm-250mm với chiều dài khoảng 4023m.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải có công suất 698/m3/ngày đêm.

1.3. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật gồm:

a. San nền:

- Các khu đất công trình kỹ thuật đầu mối có diện tích khoảng 9.856 m2;

- Khu Đất công trình hành chính - dịch vụ có diện tích khoảng 20.743 m2;

- Các khu đất nhà máy nhà xưởng bao gồm: Khu A, B, C, D, E và Khu F có diện tích khoảng: 321.916 m2.

b. Hệ thống đường giao thông:

- Tổng chiều dài các tuyến khoảng 2.805m, bao gồm: Tuyến đường N1 với chiều dài khoảng 320m; Tuyến đường N2 với chiều dài khoảng 450m, Tuyến N3 với chiều dài khoảng 360m, Tuyến N4 với chiều dài khoảng 280m và tuyến D2  với chiều dài khoảng 1.395m.

- Bền rộng nền, mặt đường các tuyến đường theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Hệ thống thoát nước mưa: Được đầu tư xây dựng theo các tuyến đường giao thông; Nước mặt được thu vào các cống dọc bằng bê tông đúc sẵn hoặc rãnh BTCT đổ tại chỗ bố trí dọc theo các trục đường giao thông đưa ra suối, vị trí tụ thủy thông qua các cửa xả.

c. Cấp nước:

Xây dựng trạm xử lý nước cấp công suất 1.500m3/ngày. Xây dựng đài nước áp lực cho hệ thống. Nước từ bể chứa nước sạch của trạm xử lý sẽ được bơm tự động lên đài nước để cung cấp cho toàn bộ Cụm công nghiệp phía Tây, thị trấn Đăk Tô.

d. Cấp điện:

- Đầu tư đường dây trung áp 22KV với chiều dài khoảng 1.891m; đường dây hạ thế 0,4kV với chiều dài khoảng 3.059 m.

- Xây dựng mới 03 trạm biến áp có cấp điện áp 250kVA-22/0,4kV

e. Các hạng mục phụ trợ: Cổng vào cụm công nghiệp.

2. Phân kỳ đầu tư xây dựng: Không thực hiện phân kỳ đầu tư xây dựng của dự án.

3. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 04 năm

4. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị Quyết số 160/NQ-HĐND, ngày 23/11/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày     tháng   năm 2024./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - UBND huyện; - UBMTTQVN huyện; - Các Ban HĐND huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; - Thường trực HĐND các xã, thị trấn; - UBND các xã, thị trấn; - Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); - Lưu: VT, THHĐ. | #### CHỦ TỊCH A Hơn |
| --- | --- |