UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐĂK TÔ	           		    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   321/BC- UBND                                          Đăk Tô, ngày  11 tháng  9   năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh

Thực hiện Công văn số 393/SGTVT-QLKCHT ngày 26/03/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh; Công văn số 1425/SGTVT-QLKCHT, ngày 25/08/2015 của Sở giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum về việc triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo quyết định số 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô báo cáo kết quả thực hiện đến tháng 9/2015, với nội dung sau:

1. Công tác triển khai giải tỏa hành lang an toàn đường bộ đối với các trường hợp vi phạm đã được Thanh tra đường bộ lập Biên bản xử lý từ năm 2013-2014, cụ thể:

| STT | Địa bàn | Số hộ vi phạm | Số hộ đã tháo dỡ | Còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh sách vi phạm năm 2013-2014 | 15 | 13 | 2 |
| 1 | Xã Pô Kô | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Thị trấn Đăk Tô | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Xã Đăk Trăm | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Xã Kon Đào | 10 | 10 | 0 |
| Phát sinh mới trong năm 2015 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Xã Pô Kô | 2 | 2 | 0 |

2. Công tác thống kê, phân loại, xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ các công trình nằm trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ.

2.1. Công tác thống kê, phân loại.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND các xã và đơn vị có liên quan tổ chức thống kê, phân loại các công trình, vật kiến trúc, cây trồng nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ của các tuyến đường Quốc Lộ 40B (Trước đây là tỉnh lộ 672), đường Tỉnh lộ 679 (Đường tái định cư thủy điện Pleikrong), đường Tỉnh lộ 678 qua địa bàn huyện Đăk Tô. Kết quả kiểm tra, đo đạc, kiểm đếm, phân loại công trình, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng trên đất hành lang an toàn đường bộ, cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp vi phạm: 310 trường hợp.

Trong đó:

+ Đường tỉnh lộ 678 (Đoạn qua xã Đăk Trăm): 20 trường hợp.

+ Đường tỉnh lộ 679 (Đoạn qua xã Pô Kô): 43 trường hợp.

+ Đường Quốc lộ 40B (Đoạn qua xã Kon Đào và Đăk Trăm): 247 trường hợp (xã Kon Đào: 154 trường hợp, xã Đăk Trăm: 93 trường hợp)

2.2. Phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ dọc các quốc lộ, tỉnh lộ chưa được đền bù, thu hồi trên địa bàn huyện Đăk Tô khoảng 26.000 m2, trong đó: 5.500 m2 đất ở nông thôn, 20.500 m2 đất khác (đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm...); Cụ thể:

- Xã Pô Kô: 10.000 m2, trong đó: 500 m2 đất ở nông thôn, 9.500 m2 đất khác.

- Xã Kon Đào: 8.000 m2, trong đó: 2.000 m2 đất ở nông thôn, 6.000 m2 đất khác.

- Xã Đăk Trăm: 8.000 m2, trong đó: 3.000 m2 đất ở nông thôn, 5.000 m2 đất khác.

3. Kiến nghị.

Để công tác lập Phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất hành lang an toàn đường bộ đảm bảo đúng quy định Nhà nước, đề nghị Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về mức hỗ trợ tài sản trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các trường hợp không thuộc đối tượng bị thu hồi đất và mức hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất đối với các hộ dân, làm cơ sở pháp lý để huyện Đăk Tô áp giá hỗ trợ, sớm hoàn thành Phương án.

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô báo cho Sở Giao thông vận tải tỉnh biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:					         		 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Giao thông vận tải;				  	                      KT.CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND huyện; 					             PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng KTHT; 							         Đã ký

- Lưu: VP-VT. 								Ngô Văn Liêm